Unimetrocamp Wyden

Campus Vila Industrial

Classe A Aplicativo

Matheus Aprigio de Jesus, Gabriel Bonaretti da Silva, Eduardo Palermo Gonçalves

Luiz Turatti

2025

Sumaré/São Paulo

Sumário

1.	DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3

1.1.	Identificação das partes interessadas e parceiros	3

1.2.	Problemática e/ou problemas identificados	3

1.3.	Justificativa	3

1.4.	Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3

1.5.	Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3

2.	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4

2.1.	Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4

2.2.	Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4

2.3.	Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	5

2.4.	Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	5

2.5.	Recursos previstos	5

2.6.	Detalhamento técnico do projeto	5

3.	ENCERRAMENTO DO PROJETO	6

3.1.	Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	6

3.2.	Avaliação de reação da parte interessada	6

3.3.	Relato de Experiência Individual	7

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	7

3.2. METODOLOGIA	7

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	8

3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	8

3.5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS	8

# DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

## Identificação das partes interessadas e parceiros

As partes interessadas principais deste projeto são dois trabalhadores autônomos que ingressaram recentemente no mercado de venda de drinks (caipirinhas). Estes indivíduos utilizam a venda como forma de complementar fonte de renda e buscam otimizar a gestão de seus novos empreendimentos. O projeto não conta com outros parceiros formais.

## Problemática e/ou problemas identificados

A problemática identificada centra-se no gerenciamento rudimentar das vendas de um comerciante local de caipirinhas. O controle, realizado manualmente em um caderno e/ou em uma planilha Excel, gerava ineficiências operacionais, como perda de pedidos em momentos de pico, falta de controle de estoque de insumos (cachaça, frutas, açúcar) e ausência de métricas de faturamento e lucratividade. A demanda socio comunitária foi identificada em conversas com o próprio comerciante, que relatou a necessidade de uma ferramenta simples para organizar seu negócio."

## Justificativa

A pertinência acadêmica deste projeto reside na sua natureza de aprendizagem baseada em projetos (Project-Based Learning), transformando o conhecimento teórico em uma solução tangível para uma demanda real. O projeto serve como um ambiente controlado para a aplicação de metodologias ágeis e princípios de Engenharia de Software, desde a coleta de requisitos do usuário autônomo até a entrega de um produto funcional, validando assim a capacidade da equipe de produzir e aplicar conhecimento para a resolução de um problema sociocomunitário concreto..

## Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

O projeto visa alcançar os seguintes objetivos:

- Desenvolver um catálogo digital de produtos (drinks) no aplicativo mobile.

- Implementar um módulo de registro de vendas ágil, permitindo ao usuário lançar pedidos rapidamente.

- Disponibilizar um painel de controle simples que exiba o faturamento diário e os produtos vendidos de acordo com os pedidos.

## Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

O grupo adotou uma abordagem de aprendizagem híbrida e autodidata para adquirir as competências técnicas necessárias, especialmente no que tange ao uso do Kotlin (no backend) e React Native (no frontend). A base de conhecimento foi construída por meio da combinação de conteúdo formal (material e lições disponibilizadas na plataforma SAVA e o aprendizado transmitido pelo docente) com a pesquisa ativa e autônoma em tutoriais, vídeos e documentações técnicas disponíveis online. Essa estratégia demonstrou a capacidade da equipe de autogerenciar a aquisição de expertise específica e de superar barreiras de tecnologia para entregar a solução.

# PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

## Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

O Plano de Trabalho foi estruturado sob uma metodologia ágil, visando entregas rápidas e a constante validação das funcionalidades junto às partes interessadas. A organização e o acompanhamento do projeto foram realizados de forma assíncrona utilizando o Trello como ferramenta principal, o que garantiu a transparência, a gestão visual das tarefas (Kanban) e a clara divisão de responsabilidades.

O projeto foi dividido em duas Sprints de duas semanas cada

## Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

O envolvimento do público participante (os dois autônomos) foi o pilar central para a construção conjunta do projeto, garantindo que o aplicativo não fosse apenas tecnicamente viável (React Native/Kotlin), mas socialmente pertinente.

Envolvimento na Formulação e Desenvolvimento

O processo foi pautado pela escuta ativa e pela co-construção das ações, seguindo as fases da metodologia ágil:

- Planejamento (Formulação): Os autônomos foram o ponto de partida na Sprint 1 (coleta de requisitos). Por meio de [Encontros/Conversas], o grupo acadêmico delimitou a problemática (1.2) e as funcionalidades essenciais. Esta fase garantiu que as ações do projeto fossem um produto direto das demandas do público local (por exemplo, a necessidade de ter informações de forma fácil e centralizada).

- Desenvolvimento: O grupo acadêmico se reunia [Sua resposta: 'todas as aulas'] para discutir os avanços do desenvolvimento e as prioridades técnicas, realizando a divisão de tarefas (Frontend/Backend). O foco desses encontros era responder de forma ágil aos feedbacks iniciais do público, ajustando o design e a usabilidade (IHC) das telas prototipadas.

Envolvimento na Avaliação e Estratégias de Mobilização

- Avaliação: O público participante foi mobilizado para uma validação prática da solução. Na Sprint 2, os autônomos realizaram testes de usabilidade com a primeira versão do aplicativo, oferecendo feedback sobre a clareza dos menus e a velocidade de registro de vendas.

- Estratégias de Mobilização: A principal estratégia foi a concessão de propriedade, onde o público percebeu que o projeto era uma solução personalizada para o seu negócio, garantindo o engajamento.

## Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

O grupo de trabalho foi composto por três integrantes, e a distribuição de responsabilidades foi definida com base nas skills e no interesse técnico de cada membro, visando a máxima eficiência. A estrutura de trabalho foi dividida nos seguintes focos:

- Membro 1 (Foco em Backend e Arquitetura): Responsável principal pelo desenvolvimento da API e da lógica de negócios utilizando Kotlin. Incluiu a modelagem de dados, a implementação dos endpoints de vendas e estoque, e a garantia da integração correta com o banco de dados. Este membro também foi responsável por garantir a arquitetura de software e a comunicação fluida entre o frontend e o backend.

- Membros 2 e 3 (Foco em Frontend e Usabilidade): Responsáveis pela interface do usuário e experiência do cliente final (o autônomo), utilizando React Native. As atividades incluíram o design da interface (seguindo princípios de IHC), a implementação das telas de cadastro de produtos, registro de vendas e o painel de visualização de resultados, garantindo alta usabilidade em um contexto de uso rápido.

## Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

As metas e indicadores de avaliação do projeto foram definidos para mensurar a efetividade do sistema mobile (desenvolvido em React Native e Kotlin) tanto em sua funcionalidade técnica quanto na sua utilidade para os autônomos, garantindo o atingimento dos objetivos previstos na Seção 1.4.

## Recursos previstos

O projeto foi inteiramente desenvolvido com uma abordagem de custo zero, alinhado à orientação de IES que buscam minimizar o dispêndio de recursos financeiros em projetos de extensão curricular. Essa meta foi alcançada pela utilização exclusiva de tecnologias de código aberto (open source) e recursos institucionais/pessoais.

## Detalhamento técnico do projeto

A solução de TI desenvolvida consiste em um aplicativo móvel híbrido, com o frontend construído em React Native, visando a portabilidade entre plataformas (iOS e Android). O backend foi desenvolvido em Kotlin utilizando o framework Spring boot, responsável por gerenciar a lógica de negócios e a persistência dos dados.

# ENCERRAMENTO DO PROJETO

## Relato Coletivo:

As considerações do grupo confirmam que o desenvolvimento do sistema mobile de gestão de vendas para os autônomos foi um desafio extremamente interessante e positivo, tanto sob a ótica técnica quanto sob a ótica sociocomunitária.

Atingimento dos Objetivos Sociocomunitários

O principal objetivo sociocomunitário, que era o de centralizar as informações e facilitar a gestão do novo empreendimento (1.2), foi plenamente alcançado. O desenvolvimento do aplicativo permitiu a transição de um modelo de controle informal e fragmentado para um sistema digital acessível (1.4), conferindo maior profissionalismo e controle sobre as operações de venda. O feedback inicial das partes interessadas indicou que a interface ágil e o painel de controle simples já geraram um senso de segurança e organização, concretizando o atingimento dos objetivos propostos.

Ganhos Acadêmicos e Desafios Superados

Do ponto de vista acadêmico, o projeto representou um marco no aprendizado prático. O desenvolvimento do backend em Kotlin foi um desafio técnico de grande relevância, exigindo dedicação e pesquisa autônoma da equipe. Superar essa barreira tecnológica foi extremamente gratificante e agregou um conhecimento robusto em arquitetura de sistemas e programação moderna. Em suma, o projeto demonstrou que o domínio de novas tecnologias é um requisito fundamental para a produção de soluções efetivas para as demandas da sociedade.

.

### Avaliação de reação da parte interessada

avaliação de reação foi conduzida após a entrega e testes da versão final do aplicativo, buscando evidenciar o atingimento efetivo dos objetivos propostos. A parte interessada principal (os dois trabalhadores autônomos) forneceu um retorno substancialmente positivo sobre a solução desenvolvida.

A avaliação, realizada por meio de uma reunião de apresentação, destacou os seguintes pontos:

- Centralização e Facilidade: O feedback confirmou que o aplicativo resolveu a dor da fragmentação de informações, centralizando dados de vendas e faturamento em um único ponto, de fácil acesso (validando o objetivo 1.2).

- Agilidade: A interface simples e ágil (desenvolvida em React Native), permitiu que o registro de vendas fosse feito de forma muito mais rápida do que o método manual anterior, indicando uma melhoria na eficiência operacional.

- Controle Gerencial: A exibição clara do faturamento diário no painel de controle simples foi o recurso mais elogiado, dando aos autônomos uma percepção imediata e precisa do desempenho do negócio.

Em síntese, a avaliação de reação confirma a pertinência e a efetividade social do projeto, que conseguiu traduzir o conhecimento técnico (Kotlin/React Native) em valor prático para o microempreendimento.

## Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nesta seção, cada aluno deve citar seu nome, e sistematizar as aprendizagens construídas sob sua perspectiva individual. O relato deve necessariamente cobrir os seguintes itens:

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Nome: Matheus Aprigio de Jesus, Atuei como um dos responsáveis pelo desenvolvimento do frontend (React Native) e como principal ponto de contato e comunicação com os autônomos. Minha função foi traduzir as necessidades do cliente em requisitos técnicos e garantir a usabilidade da interface.
Nome: Gabriel Bonaretti da Silva, Minha participação neste projeto de extensão, focado no desenvolvimento do sistema mobile de gestão de vendas de caipirinhas, foi na área de Backend. Fui o responsável pela arquitetura e implementação da API em Kotlin, garantindo a lógica de negócios e a comunicação de dados com o frontend (React Native).
Nome: Eduardo Palermo Gonçalves, Minha participação foi focada no desenvolvimento do frontend do aplicativo de caipirinhas, sendo esta a minha primeira experiência prática com o framework React Native. Minha responsabilidade foi implementar as telas e garantir a integração visual com a API desenvolvida em Kotlin.

### METODOLOGIA

Nome: Matheus Aprigio de Jesus, Participei de todo o ciclo ágil (duas Sprints), com foco na coleta de requisitos na Sprint 1 e nos testes de usabilidade na Sprint 2. A gestão do fluxo de trabalho no Trello e a comunicação desenvolvida com o cliente foram diferenciais da minha experiência, garantindo que o projeto seguisse alinhado à demanda social.
Nome: Gabriel Bonaretti da Silva, A experiência foi vivenciada durante as duas Sprints de duas semanas (quatro semanas no total), seguindo a metodologia ágil. O local de desenvolvimento foi assíncrono (remoto), e os sujeitos envolvidos foram os dois trabalhadores autônomos (público) e os três membros da equipe. Minha etapa principal foi o desenvolvimento da API na Sprint 1 e a integração/testes na Sprint 2.
Nome: Eduardo Palermo Gonçalves, O projeto seguiu o modelo ágil em duas Sprints. Minha experiência foi vivenciada, principalmente, na codificação e na aplicação de componentes React Native para dar forma ao catálogo digital e ao painel de controle. O contato com o Trello e a rotina de dividir as tasks (em aulas e assincronamente) foi um aprendizado metodológico importante.

### RESULTADOS E DISCUSSÃO:

- Nome: Matheus Aprigio de Jesus, Embora já tivesse tido contato anterior com o React Native, o projeto permitiu um aprofundamento significativo na ferramenta. O resultado mais gratificante foi o sucesso na comunicação e gerencial; conseguir extrair informações claras dos autônomos e devolvê-las em forma de um protótipo funcional demonstrou uma habilidade essencial. A maior dificuldade foi conciliar a expectativa do cliente com as limitações de tempo e recurso do projeto, mas isso resultou em um aprendizado valioso em negociação de escopo.
Nome: Gabriel Bonaretti da Silva, Minha expectativa de aprender algo novo foi amplamente superada. O desenvolvimento do backend em Kotlin foi o meu maior desafio técnico, exigindo dedicação na busca por documentações e tutoriais. Fiquei muito contente com o resultado final, pois o esforço me instigou a investigar a fundo o potencial da linguagem e suas aplicações em arquiteturas robustas. A principal descoberta foi a elegância e a segurança de código que o Kotlin proporciona, compensando a curva de aprendizado inicial.
Nome: Eduardo Palermo Gonçalves, Minha expectativa em relação ao aprendizado foi totalmente superada. Gostei muito da experiência com o React Native, pois pude ver a teoria de desenvolvimento mobile se concretizar de forma rápida e eficiente. Esse sucesso me instigou a procurar por mais projetos nessa área. A maior facilidade foi a vasta documentação disponível online, que ajudou a superar as dificuldades iniciais de sintaxe e setup do ambiente. O resultado foi um sistema simples que, apesar de ser minha primeira experiência, foi validado pelos autônomos.

### REFLEXÃO APROFUNDADA

- Nome: Matheus Aprigio de Jesus, A prática de Interação Humano-Computador (IHC) foi o pilar da minha experiência. A teoria de IHC, discutida no relato coletivo, me guiou na criação de uma interface simples (no React Native) para o ambiente de trabalho rápido dos autônomos. Foi a prova de que a teoria da usabilidade se traduz em efetividade social no produto final.
Nome: Gabriel Bonaretti da Silva, O desafio prático em Kotlin deu vida aos conceitos de Arquitetura de Sistemas vistos em aula. O relato coletivo destacou que o domínio de novas tecnologias é crucial para soluções efetivas; minha experiência confirmou isso, pois a escolha de uma linguagem moderna garantiu a escalabilidade e a performance da API. A teoria de 'separação de responsabilidades' (Backend vs. Frontend) foi a base para a divisão de tarefas. 
Nome: Eduardo Palermo Gonçalves, O relato coletivo enfatizou a importância do aprendizado autodidata. Minha experiência provou a tese: sem a busca ativa por tutoriais e documentações (além do material SAVA), o desafio do React Native não teria sido superado. A prática mostrou a relevância da teoria de Design Responsivo (mesmo em mobile) e de como a organização de componentes melhora a manutenibilidade do código

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Nome: Matheus Aprigio de Jesus, No futuro, podemos pesquisar a viabilidade de adicionar um módulo de Fidelidade do Cliente ao app. Uma solução tecnológica alternativa poderia ter sido o desenvolvimento web mobile (PWA) em vez de mobile nativo/híbrido, mas o React Native ofereceu melhor controle sobre as funcionalidades offline necessárias.
Nome: Gabriel Bonaretti da Silva, Como perspectiva futura, seria de grande valor adicionar um módulo de Controle de Estoque (entrada e saída de insumos) para as partes interessadas. Tecnologicamente, poderíamos explorar o uso de Serverless Functions (como Firebase) em vez de um backend completo em Kotlin, para simplificar a manutenção.
Nome: Eduardo Palermo Gonçalves, Um trabalho futuro poderia incluir a criação de um módulo de Relatórios Gerenciais Avançados (com gráficos) para os autônomos. Como alternativa tecnológica, poderíamos ter usado o Flutter para o frontend, mas o React Native se mostrou uma excelente porta de entrada para o desenvolvimento mobile.

OBSERVAÇÃO: Exige-se que todo o processo de desenvolvimento do projeto de extensão seja documentado e registrado através de evidências fotográficas ou por vídeos, tendo em vista que o conjunto de evidências não apenas irá compor a comprovação da realização das atividades, para fins regulatórios, como também poderão ser usadas para exposição do projeto em mostras acadêmico-científicas e seminários de extensão a serem realizados pelas IES.